## Slide 1
노바시온테크그룹 Azure MSP 운영 및 기술지원 서비스
아르케온클라우드
LEADING CLOUD PARTNER FOR AI INNOVATION

## Slide 2
목차
CONTENTS
제안개요
01
03
제안사 현황
02
08
기술 부문
03
13
보안 부문
04
19
운영 / 관리 부문
05
24
기타
06
30
별첨
07
36

## Slide 3
제안개요
LEADING INNOVATOR IN CLOUD
Ⅰ
사업 이해 및 제안 배경
제안 범위
01
02
추진 방향 및 전략
제안의 특징 및 기대 효과
03
04

## Slide 4: 1. 사업 이해 및 제안 배경
노바시온테크그룹의 핵심 Azure 업무시스템을 안정적으로 운영하고, 기술지원·보안·비용 관리 체계를 표준화합니다.
1) 사업 개요 및 제안 배경
사업 개요
구분 | 내용 | 구분 | 내용
발주기관 | 노바시온테크그룹 | 문서번호 | NST-AZMSP-2026-11 (Ver. 1.0)
사업명 | 노바시온테크그룹 Azure MSP 운영 및 기술지원 서비스 | 적용일 | 2026-10-27
계약기간 | 1년 | 예상 사업규모 | 800,000,000원 (예산 기준)
계약방식 | 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약 | 제안 유효기간 | 제출 마감일로부터 60일
평가방식 | 기술 70 : 가격 30 | 서비스 개시일 | 2027-01-01
노바시온테크그룹은 산업용 소재·부품 제조 그룹이며, 4개 계열사의 Azure 운영 표준화를 추진합니다.
운영 연속성
• 기존 운영 체계에서 신규 MSP로의
무중단 인수·전환이 최우선 과제
• 계정·권한 이관이 전체 일정의
최우선 경로(Critical Path)
기술지원 품질
• 서비스운영·기술지원이 기술평가
100점 중 30점으로 최대 배점
• SR/장애 대응의 응답·해결 품질이
사업 성패를 좌우
보안·운영통제
• 보안·운영통제 18점, 그룹 보안
정책 준수 요구(SEC 10건)
• 계정 권한 최소화 및 감사 추적
체계 확보 필요
가시성·비용
• SLA·정기보고 15점 배점
• 운영 현황과 비용 사용을
정량 지표로 가시화하는
체계 요구
대상 환경: 4개 계열사, 5개 Azure 구독, 약 120개 주요 리소스. 핵심 업무시스템의 운영 안정화와 표준 보안·비용 관리가 주요 과제입니다.

## Slide 5: 2. 제안 범위
요구사항 대응 범위와 제외 범위를 구분하고, 책임 경계를 사전에 정의합니다.
1) 구축(제공) 범위 및 제외 범위
제공 범위 (In Scope)
영역 | 주요 제공 서비스 | 관련 요구사항
서비스 운영(SVC) | 서비스데스크 운영, SR 접수·처리, 기술 문의 대응, 서비스 카탈로그 관리 | SVC-001~010 (10건)
운영 관리(OPS) | 모니터링·알람, 장애 대응, 변경/구성 관리, 백업·복구 점검, 패치 관리, 정기 점검 | OPS-001~012 (12건)
보안(SEC) | 계정·권한 관리, 접근통제, 보안 로그 수집·감사, 보안 정책 준수 점검, 취약점 대응 | SEC-001~010 (10건)
거버넌스(GOV) | SLA 관리, 정기 보고, 운영 협의체 운영, 문서·산출물 관리 | GOV-001~007 (7건)
비용(FIN) | Azure 비용 모니터링, 사용량 분석, 비용 최적화 권고 | 요구사항 코드 비식별 (3건)
인수·이관(TRN) | 인수인계, 운영 문서화, 기술이전 교육, 계약 종료 시 이관 | TRN-001~003 (3건)
공통(MST/GEN) | 관리 체계, 수행 조직, 일반 요구사항 | MST 3건 / GEN 5건
제외 범위 (Out of Scope)
라이선스 판매
Azure 구독료 및 소프트웨어
라이선스 구매 대행
응용 애플리케이션
업무 애플리케이션 소스
개발·수정 및 기능 개선
신규 시스템 구축
신규 인프라 설계·구축
(별도 사업으로 분리)
온프레미스 설비
데이터센터 물리 설비 및
네트워크 회선 관리
[확인 필요] 상주·현장지원(가격 구성 3번) 필수 여부·인원·등급·근무지, 네트워크 운영 범위가 RFP에 명시되지 않아 제안 범위 확정을 위한 고객 확인이 필요합니다.

## Slide 6: 3. 추진 방향 및 전략
'안전한 인수 → 표준 운영체계 확립 → 정량 관리 → 지속 개선'의 4단계 전략으로 계약 1년 내 서비스 수준을 단계적으로 고도화합니다.
1) 4대 추진 전략
① 무중단 인수
Transition-In
② 표준 운영체계
확립
③ SLA 기반
정량 관리
④ 지속 개선
·최적화
전략 | 추진 내용 | 실행 방안 | 연계 단계
① 무중단 인수 | 기존 운영 자산·계정·문서의 누락 없는 인수 | 환경 실사 → 인수 체크리스트 → 병행 운영 → 인수 완료 확인 | P2 (기간 협의 후 확정)
② 표준 운영체계 | 운영 프로세스·도구의 표준화 및 자동화 | 서비스데스크/모니터링/변경관리 프로세스 정의 및 도구 구성 | P3 (기간 협의 후 확정)
③ SLA 정량 관리 | 합의된 SLA 지표 기반 서비스 수준 측정·보고 | SLA 지표 정의 → 대시보드 구성 → 월간/분기 보고 | P4 (기간 협의 후 확정)
④ 지속 개선 | 운영 데이터 기반 구조·비용·보안 개선 | 장애 원인 분석, 비용 최적화 권고, 보안 점검 개선 과제 도출 | P5 (기간 협의 후 확정)
전략 수행 원칙
검증 후 전환
인수 체크리스트 100%
확인 전 전환 미승인
문서화 우선
모든 운영 활동은
문서·티켓으로 추적
최소 권한
역할 기반 최소 권한
부여 및 정기 재검토
데이터 기반
추정이 아닌 측정값으로
개선 과제 도출

## Slide 7: 4. 제안의 특징 및 기대 효과
기술 요소를 기능 나열이 아닌 '기술 → 특장점 → 고객 가치'의 관계로 제안하여 고객이 체감하는 운영 품질 향상을 제시합니다.
1) 제안 특징과 고객 가치
제안 특징 — 기술 / 특장점 / 고객 가치
적용 기술 · 방식 | 특장점 | 고객 가치
Microsoft Entra ID + RBAC 기반 권한 관리 | 역할 기반 최소 권한, 권한 요청·승인 이력 자동 기록 | 권한 오남용 위험 감소, 감사 대응 시간 단축
Azure Monitor / Log Analytics 통합 모니터링 | 인프라·플랫폼·로그를 단일 작업영역에서 상관 분석 | 장애 원인 파악 구간 단축, 중복 도구 운영 비용 절감
티켓 기반 서비스데스크 (SR·장애 단일 창구) | 접수부터 종결까지 이력 일원화, SLA 자동 측정 | 요청 누락 방지, 서비스 수준의 객관적 검증 가능
표준 변경관리(RFC·CAB) 프로세스 | 변경 영향도 사전 평가 및 롤백 계획 의무화 | 변경으로 인한 장애 발생 억제, 운영 안정성 확보
Azure Cost Management 기반 FinOps | 리소스 단위 사용량·비용 가시화 및 유휴 자원 식별 | 근거 기반 비용 절감, 예산 초과 사전 경보
운영 문서·Runbook 상시 최신화 | 담당자 변경에도 동일 품질 유지, 계약 종료 시 즉시 이관 | 특정 인력 의존도 해소, 종속(Lock-in) 위험 제거
기대 효과
운영 안정성
표준 프로세스와 온콜 체계로
장애 대응의 예측 가능성 확보
보안 통제력
최소 권한·감사 로그로
그룹 보안 정책 준수 입증
운영 가시성
SLA·비용·보안 지표를
정기 보고로 상시 확인
기술 내재화
기술이전 교육과 문서로
고객 자체 운영 역량 축적
본 제안서의 기대 효과는 정성적 개선 방향이며, 정량 목표치는 SLA 합의 후 확정합니다. 근거 없는 수치는 제시하지 않습니다.

## Slide 8
제안사 현황
Your Trusted Partner in Azure MSP
Ⅱ
제안사 일반현황
조직 및 인력 구성 현황
01
02
Azure MSP 수행 역량
유사 프로젝트 수행 실적
03
04

## Slide 9: 1. 제안사 일반현황
아르케온클라우드는 Azure 기반 클라우드 구축 및 매니지드 서비스를 전문으로 수행하는 클라우드 서비스 전문 기업입니다.
1) 회사 개요
회사 개요
구분 | 내용
회사명 | 아르케온클라우드 (주식회사 아르케온클라우드)
주요 사업 | Microsoft Azure 클라우드 구축 / 매니지드 서비스(MSP) / 클라우드 기술지원 / DR·이중화 구축
핵심 역량 조직 | Cloud Infrastructure(CI)팀 — 클라우드 구축 및 MSP 운영 전담 조직, 총 30명
서비스 포지셔닝 | LEADING CLOUD PARTNER FOR AI INNOVATION
기타 일반현황 | 설립일·자본금·매출 등 재무 현황은 제출 서류(사업자등록증·재무제표)로 별도 제출 [확인 필요]
본 사업 수행 관점의 제안사 강점
Azure 전문 집중
Azure 단일 플랫폼에 집중한
구축·운영 전문 조직 보유
→ 멀티 플랫폼 분산 없는
기술 깊이 확보
구축·운영 통합
구축 경험을 보유한 인력이
운영을 수행
→ 장애 시 구조적 원인까지
추적 가능
복잡한 운영 환경 경험
다양한 서비스 환경
고가용성·고보안 환경
운영 수행 경험 보유
등급별 인력 체계
SW기술자 노임단가 기준
특급~초급 인력 체계 운영
→ 요구 난이도에 맞는
투입 등급 배정

## Slide 10: 2. 조직 및 인력 구성 현황
CI팀 20명을 구축·운영 영역으로 나누어 등급별 현황을 제시합니다. 타 사업 배정 인원은 별도 확인 항목으로 관리합니다.
1) CI팀 인력 현황 및 구축·운영 영역별 등급 분포
CI팀 인력 구성 현황
구분 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 합계 | 비고
구축 영역 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 아키텍처·플랫폼·전환
운영 영역 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 운영·모니터링·보안·FinOps
타 사업 수행 중 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 미집계 | 현재 배정상태 자료 없음
CI팀 전체 | 1 | 3 | 8 | 8 | 20 | 인력관리 기준; 타 사업 배정 미반영
등급 체계 및 운영 원칙
등급 기준
SW기술자 노임단가 기준
특급 / 고급 / 중급 / 초급
4단계 등급 체계 적용
전담 배정
본 사업 투입 인력은
타 사업과 중복 배정하지 않는
전담 인력으로 구성
백업 체계
핵심 역할(PM·아키텍트·DM)은
동등 등급 대체 인력을 지정하여
공백 없는 운영 보장
역량 유지
정기 기술 교육 및 운영 사례
공유를 통해 팀 전체의
기술 수준 상향 유지
구축·운영 분류는 CI팀 직무명을 기준으로 집계했습니다. 현재 타 사업 배정 정보는 인력관리 자료에 없어 별도 확인 후 실제 투입 가능 인원을 확정합니다.

## Slide 11: 3. Azure MSP 수행 역량
구축(Build)과 운영(Run)을 아우르는 통합 역량을 보유하여, 운영 중 발생하는 구조적 문제까지 근본 해결이 가능합니다.
1) 서비스 영역별 수행 역량
Azure 서비스 영역별 수행 역량
영역 | 보유 역량 | 본 사업 적용
Compute / Platform | Virtual Machines, App Service, AKS(Kubernetes) 구축 및 운영 | 운영 대상 워크로드 유형별 표준 운영 절차 적용
Network | VNet, Load Balancer, Application Gateway, ExpressRoute/VPN 연계 | 네트워크 구성 점검 및 연계 구간 장애 대응
Identity / Security | Microsoft Entra ID, RBAC, Key Vault, Defender for Cloud | 계정·권한 관리 및 보안 통제(SEC 요구 10건) 대응
Monitoring / Ops | Azure Monitor, Log Analytics, Alert Rule, Automation | 통합 모니터링 및 알람 체계 구성(OPS 요구 12건) 대응
Backup / DR | Azure Backup, Site Recovery, 이중화 및 DR 구성 운영 | 백업 정상성 점검 및 복구 절차 검증
Cost / Governance | Cost Management, Policy, Management Group, Tag 체계 | 비용 가시화 및 거버넌스 정책 준수 점검
수행 역량의 차별점
Build + Run 통합
구축 이력을 보유한 아키텍트가
운영 에스컬레이션에 직접 참여
→ 증상 대응이 아닌 원인 해결
고가용성 환경 경험
K8s DR, 이중화, 복잡한 서비스
무중단 요건 환경의 운영
경험을 본 사업에 적용
표준화된 운영 자산
점검 체크리스트, Runbook,
보고 양식 등 검증된 운영
자산을 초기부터 적용

## Slide 12: 4. 유사 프로젝트 수행 실적
금융·제조 등 높은 가용성과 보안 수준이 요구되는 환경에서 클라우드 구축 및 운영을 수행하고 있습니다.
1) 유사 프로젝트 수행 사례
유사 프로젝트 수행 실적
구분 | 수행 내용 | 투입 인원 | 본 사업 연관성
에버필드 제조그룹 | Azure MSP 통합운영: 5개 구독·120개 리소스의 모니터링, 장애·변경·백업 운영 | 8명 | 다중 구독 운영통제와 SLA 기반 서비스 운영
루미노아 유통 | Landing Zone 구축: 관리그룹·구독·정책·네트워크 표준과 35개 워크로드 전환 | 6명 | 플랫폼 표준화, IaC 및 단계적 전환
세라노바 소재 | 하이브리드 네트워크·보안: 주소계획, DNS, 라우팅, 방화벽 기준 정비 | 4명 | R6 네트워크 운영과 보안 경계 관리
브릭웨이 정밀 | Azure DevOps·배포 자동화: 파이프라인과 IaC 모듈, 검증·롤백 절차 구축 | 5명 | 표준 배포, 변경관리 및 구성 일관성
오르빗 물류 | 모니터링·백업·복구 개선: 경보 기준, 복구 절차, 복구훈련 체계화 | 5명 | 서비스 연속성, 로그 기반 장애 분석
모자이크테크 그룹 | FinOps·거버넌스: 태그·예산 기준, 사용량 분석, 최적화 검토 체계 구축 | 3명 | 비용 가시화, 정책 준수와 최적화 운영
실적을 통한 본 사업 적용 포인트
검증된 운영 프로세스
표준 변경관리·
승인 절차를 운영 환경에 적용
장애 대응 숙련도
무중단 요구 환경에서의
장애 등급 체계 및 온콜 운영 경험
보안 통제 경험
보안 통제 기준에 따라
축적한 계정·로그 통제 노하우
이관 경험
운영 인수·이관 경험을 통한
무중단 Transition-In 수행

## Slide 13
기술 부문
TECHNICAL EXCELLENCE
Azure MSP 서비스 체계
서비스데스크 및 SR 처리
01
02
통합 모니터링 체계
03
장애 대응 및 변경 관리
04
기술지원 아키텍처
05
Ⅲ

## Slide 14: 1. Azure MSP 서비스 체계
서비스데스크를 단일 창구로 하여 운영·기술지원·보안·비용 관리를 통합 수행하는 4계층 MSP 서비스 체계를 제안합니다.
1) 서비스 총괄 체계
MSP 서비스 체계 구성
고객 접점 계층
서비스데스크(단일 창구) / 전화·메일·티켓 접수 / 운영 협의체 / 정기 보고
서비스 수행 계층
SR 처리 · 기술 문의 대응 · 장애 대응 · 변경 관리 · 정기 점검 · 백업 점검
기술 기반 계층
Azure Monitor · Log Analytics · Entra ID/RBAC · Defender · Cost Management
관리 대상 계층
Compute / Network / Storage / Database / Platform(PaaS) / Identity
서비스 구성 요소 및 역할
서비스 구성 | 주요 활동 | 수행 주기 | 담당 역할
서비스데스크 | 요청·장애 접수, 분류, 1차 대응, 진행 상황 통보, 종결 확인 | 상시 | R9 서비스데스크
운영 관리 | 모니터링, 정기 점검, 백업 점검, 패치 관리, 구성 관리 | 일/주/월 | R4 운영 엔지니어
기술 지원 | 기술 문의 대응, 구성 변경 검토, 성능·구조 개선 자문 | 요청 시 | R3 Azure Architect
서비스 관리 | SLA 측정·보고, 개선 과제 관리, 고객 협의체 운영 | 주/월/분기 | R2 딜리버리 매니저

## Slide 15: 2. 서비스데스크 및 SR 처리
모든 요청을 티켓 기반 단일 창구로 접수하여 접수-분류-처리-검증-종결의 표준 흐름으로 처리하고, 전 과정을 이력으로 추적합니다.
1) 요청(SR) 접수 및 처리 프로세스
SR 처리 표준 프로세스
① 접수
② 분류·우선순위
③ 처리 수행
④ 결과 검증
⑤ 고객 확인
⑥ 종결·이력화
단계별 수행 내용
단계 | 수행 내용 | 산출/기록 | 책임
① 접수 | 전화·메일·티켓 시스템으로 접수, 요청자·대상·내용 확인 | 접수 티켓(요청번호 부여) | 서비스데스크
② 분류·우선순위 | 요청 유형(단순/표준/비표준) 및 긴급도 판정, 담당자 배정 | 분류 결과·SLA 목표 시각 | 서비스데스크
③ 처리 수행 | 표준 요청은 즉시 처리, 비표준·영향도 높은 요청은 변경관리 절차 연계 | 작업 내역·변경 요청서 | 운영 엔지니어
④ 결과 검증 | 처리 결과 정상 동작 확인, 영향 범위 재점검 | 검증 결과 기록 | 운영 엔지니어
⑤ 고객 확인 | 요청자에게 결과 통보 및 수용 확인 | 고객 확인 회신 | 서비스데스크
⑥ 종결·이력화 | 티켓 종결, 처리 시간 SLA 반영, 반복 요청은 개선 과제로 등록 | SLA 측정값·개선 과제 | 딜리버리 매니저
요청 유형 구분 및 처리 원칙
단순 요청
조회·확인·정보 제공
→ 서비스데스크 1차 종결
표준 요청
사전 승인된 반복 작업
→ 표준 절차로 즉시 수행
비표준 요청
구성 변경 수반
→ 변경관리 절차 필수 연계
기술 자문
구조·성능·보안 검토
→ Architect 에스컬레이션

## Slide 16: 3. 통합 모니터링 체계
Azure Monitor와 Log Analytics를 단일 작업영역으로 통합하여 인프라·플랫폼·보안 로그를 상관 분석하고, 임계치 기반 알람으로 사전 감지합니다.
1) 모니터링 아키텍처
통합 모니터링 아키텍처
수집 대상 (Data Source)
Virtual Machines / AKS
App Service / Database
Network (VNet·GW·LB)
Storage / Backup
Microsoft Entra ID
Azure Activity Log
수집 · 분석 (Platform)
Azure Monitor
(Metric 수집)
Log Analytics Workspace
(Log 통합 · KQL 분석)
Defender for Cloud
(보안 상태 평가)
탐지 · 알람
• 임계치 기반 Alert Rule
• 장애 등급 자동 분류
• 메일·SMS·티켓 연동
대응 · 조치
• 온콜 담당 자동 통지
• Runbook 기반 조치
• 조치 결과 티켓 기록
가시화 · 보고
운영 대시보드
(실시간 상태)
SLA 측정 리포트
(월간)
비용 사용 현황
(월간)
보안 점검 결과
(분기)
모니터링 적용 원칙 — 기술 → 특장점 → 고객 가치
적용 기술 | 특장점 | 고객 가치
Log Analytics 단일 작업영역 통합 | 인프라·보안·플랫폼 로그의 교차 상관 분석 가능 | 장애 원인 식별 구간 단축, 도구 분산 비용 절감
임계치 기반 Alert Rule + 등급 자동 분류 | 증상 발생 전 경고 및 등급별 대응 자동 착수 | 장애 확대 이전 선제 조치로 서비스 영향 최소화

## Slide 17: 4. 장애 대응 및 변경 관리
장애는 영향도 기반 등급 체계로 대응 수준을 차등화하고, 변경은 영향도 평가와 롤백 계획을 의무화하여 변경 유발 장애를 억제합니다.
1) 장애 등급 체계 및 변경 관리 절차
장애 등급 체계 및 대응 기준
등급 | 정의 | 대응 방식 | 에스컬레이션 | 보고
P1 (긴급) | 전사 또는 핵심 업무 서비스 중단 | 즉시 전담 대응, 복구 전까지 상시 진행 상황 공유 | PM·Architect 즉시 소집 | 즉시 통보 + 사후 원인 보고서
P2 (높음) | 일부 업무 영향, 성능 심각 저하 | 우선 처리, 우회 조치 후 근본 조치 | 딜리버리 매니저 통보 | 당일 보고
P3 (보통) | 제한적 영향, 우회 수단 존재 | 표준 절차에 따라 순차 처리 | 담당 엔지니어 처리 | 주간 보고 포함
P4 (낮음) | 서비스 영향 없음, 문의·경미 오류 | 정규 근무시간 내 처리 | - | 월간 보고 포함
[고객 협의 필요] 등급별 응답시간·복구목표시간(SLA 수치)은 RFP에 구체 기준이 명시되지 않아 계약 후 SLA 합의 시 확정합니다. 야간·휴일 지원 범위도 동일하게 협의 대상입니다.
장애 대응 흐름
탐지·접수
등급 판정
초동 조치
원인 분석
복구 확인
재발 방지
변경 관리 절차 (RFC)
단계 | 내용 | 산출물
변경 요청 | 변경 목적·대상·수행 시점 명시하여 RFC 등록 | 변경요청서(RFC)
영향도 평가 | 대상 시스템·연계 영향·중단 여부·보안 영향 평가 | 영향도 평가서
승인 | 영향도에 따라 내부 검토 또는 고객 승인(CAB) 수행 | 승인 이력
수행·검증 | 작업 수행 및 정상성 검증, 실패 시 롤백 계획 즉시 적용 | 작업 결과서·롤백 계획
종결·반영 | 구성 정보(CMDB)·문서 최신화, 결과 보고 | 구성 변경 이력

## Slide 18: 5. 기술지원 아키텍처
1차·2차·3차 기술지원 계층 구조와 Microsoft 공식 지원 연계를 통해 난이도와 무관하게 해결 가능한 지원 체계를 구성합니다.
1) 기술지원 및 에스컬레이션 구조
기술지원 계층(Tier) 구조
Tier 1 | 서비스데스크
접수·분류·1차 대응
표준 요청 즉시 처리
진행 상황 통보
R9 서비스데스크
Tier 2 | 운영 엔지니어
장애 조치·구성 변경
정기 점검·패치
모니터링 대응
R4 운영 엔지니어
Tier 3 | Azure Architect
구조·성능 분석
근본 원인 해결
아키텍처 개선 자문
R3 Azure Architect
Vendor | Microsoft 공식 지원
플랫폼 결함·제품 이슈
공식 지원 티켓 연계
[확인 필요] 지원 계약 주체
고객 구독 기준
에스컬레이션 운영 규칙
구분 | 규칙
시간 기준 에스컬레이션 | 각 Tier의 처리 목표 시간 초과 시 자동으로 상위 Tier에 이관 (목표 시간은 SLA 합의 시 확정)
등급 기준 에스컬레이션 | P1 장애는 접수 즉시 Tier 3 및 PM 동시 소집, 등급 판정 대기 없이 대응 착수
Vendor 연계 | 플랫폼 자체 결함으로 판단되는 경우 Microsoft 공식 지원 티켓 등록 및 진행 상황 고객 공유
온콜 체계 | 야간·휴일 온콜 담당자를 사전 편성하여 연락 체계 상시 유지 [고객 협의 필요 — 지원 범위]
이력 관리 | 모든 에스컬레이션은 티켓에 사유·시각·담당자를 기록하여 추적성 확보

## Slide 19
보안 부문
SECURITY BY DESIGN
Ⅳ
보안 요구사항 대응 체계
접근통제 및 권한 관리
01
02
보안 로그 및 감사
컴플라이언스 및 보안 준수
03
04

## Slide 20: 1. 보안 요구사항 대응 체계
계정·접근·로그·정책·취약점의 주요 통제 축으로 보안 요구사항에 대응하며, 합의된 고객 보안 기준을 적용합니다.
1) 보안 요구사항(SEC) 대응 방안
보안 대응 5대 축
계정 관리
계정 생애주기 관리
(생성·변경·회수)
퇴사·전배 시 즉시 회수
접근 통제
RBAC 최소 권한
특권 계정 분리
접근 경로 제한
로그·감사
활동 로그 수집·보관
변경 이력 추적
감사 요청 대응
정책 준수
그룹 보안 정책 준수
Azure Policy 기반
구성 준수 점검
취약점 대응
보안 권고 모니터링
패치 적용 관리
취약점 조치 이력화
보안 요구사항 대응 매트릭스
요구 영역 | 대응 방안 | 적용 기술 · 절차 | 산출물
계정·권한 관리 | 역할 기반 권한 부여, 신청·승인 절차 의무화, 정기 권한 재검토 | Microsoft Entra ID, Azure RBAC | 권한 부여·회수 이력
접근 통제 | 관리 접근 경로 제한, 특권 작업 시 승인 및 사후 검토 | 조건부 접근 정책, Just-In-Time 접근 | 접근 통제 기준서
보안 로그 | Activity Log·Sign-in Log 수집 및 보관, 이상 징후 탐지 | Log Analytics, Defender for Cloud | 보안 로그 점검 보고서
보안 정책 준수 | 그룹 보안 정책과 클라우드 구성의 정합성 정기 점검 | Azure Policy, 보안 구성 점검표 | 정책 준수 점검 결과
취약점 관리 | 보안 권고 확인, 영향도 평가, 패치 계획 수립 및 적용 | Defender 권고, 변경관리 연계 | 취약점 조치 이력
합의된 보안 정책과 비밀유지 조건을 준수하며, 요청 시 계약 조건에 따라 자료를 반환·파기합니다. 고객 명칭·상표는 승인 없이 홍보에 사용하지 않습니다.

## Slide 21: 2. 접근통제 및 권한 관리
'최소 권한 · 신청 승인 · 정기 재검토'의 3원칙으로 권한을 관리하여 권한 오남용과 감사 지적 위험을 구조적으로 차단합니다.
1) 최소 권한 기반 접근통제 구조
접근통제 아키텍처
사용자 · 운영자
고객 담당자
MSP 운영 엔지니어
MSP 아키텍트
감사 담당자
인증 (Authentication)
Microsoft Entra ID
다중 인증(MFA)
조건부 접근 정책
Sign-in Log 기록
인가 (Authorization)
Azure RBAC 역할 배정
관리 그룹·구독 범위 한정
특권 작업 승인 절차
Just-In-Time 권한
대상 리소스
구독 / 리소스 그룹
VM · AKS · Database
Key Vault (비밀 관리)
Storage / Backup
권한 관리 프로세스
권한 신청
필요성 검토
고객 승인
권한 부여
사용 이력 기록
정기 재검토·회수
권한 관리 원칙 — 기술 → 특장점 → 고객 가치
적용 기술 | 특장점 | 고객 가치
RBAC 역할 기반 권한 + 범위 한정 | 계정별 개별 권한 부여 제거, 역할 단위 일괄 통제 | 권한 현황 파악 용이, 과다 권한 사전 차단
Key Vault 기반 비밀 관리 / Managed Identity | 자격증명 하드코딩 제거 및 중앙 관리 | 인증정보 유출 위험 감소, 교체 작업 부담 경감
분기 단위 권한 재검토(Access Review) | 불필요·휴면 권한의 주기적 자동 식별 | 감사 대응 자료 상시 확보, 지적 사항 예방

## Slide 22: 3. 보안 로그 및 감사
운영·보안·인증 로그를 단일 저장소로 통합 수집하여 추적성을 확보하고, 감사 요청 시 즉시 근거 자료를 제출할 수 있는 체계를 운영합니다.
1) 로그 수집·보관 및 감사 대응
로그 수집 및 활용 흐름
로그 발생
수집·통합
(Log Analytics)
보관·보존
(보존기간 정책)
분석·탐지
(KQL·규칙)
보고·감사 대응
로그 유형별 수집 및 활용
로그 유형 | 수집 내용 | 활용 목적 | 보고 주기
Azure Activity Log | 구독·리소스 생성/변경/삭제 등 제어 평면 활동 | 구성 변경 추적, 무단 변경 탐지 | 월간
Entra ID Sign-in Log | 로그인 성공/실패, 접근 위치·디바이스 정보 | 이상 접근 탐지, 계정 오남용 확인 | 월간
Entra ID Audit Log | 계정·권한 부여 및 회수 이력 | 권한 감사 근거 확보 | 분기
Diagnostic Log | VM·PaaS·네트워크 리소스의 진단 로그 | 장애 원인 분석, 성능 추이 확인 | 장애 시 / 월간
Defender for Cloud | 보안 권고, 취약 구성 탐지 결과 | 보안 취약점 조치 관리 | 분기
로그 보존 기간과 대상 범위는 고객 보안·감사 기준 확인 후 합의하여 구성에 반영합니다.
감사 대응 체계
상시 추적성
모든 운영 행위는 티켓·로그
양쪽에 기록되어 사후 추적 가능
증빙 즉시 제출
감사 요청 시 기간·대상 기준
로그 추출 및 요약 자료 제공
무단 변경 탐지
승인되지 않은 구성 변경 발견 시
즉시 보고 및 원복 절차 착수

## Slide 23: 4. 컴플라이언스 및 보안 준수
NDA 및 그룹 보안 정책 준수를 계약 수행의 전제 조건으로 관리하며, 준수 여부를 정기 점검하여 결과를 보고합니다.
1) 계약·보안 준수 사항
준수 사항 및 이행 방안
준수 항목 | 요구 내용 | 당사 이행 방안
비밀유지(NDA) | 제공 자료의 비밀 유지 및 목적 외 사용 금지 | 참여 인력 전원 개별 보안서약서 징구, 자료 반출 통제
자료 반환·파기 | 요청 후 7일 이내 자료 반환 또는 파기 | 반환·파기 확인서 제출, 파기 이력 기록·보관
실적 홍보 제한 | 고객 명칭·상표는 승인 없이 홍보에 사용하지 않음 | 대외 홍보·제안서·웹사이트 등 일체 미사용
그룹 보안 정책 | 합의된 정보보호 정책 준수 | 정책 수령 후 운영 절차에 반영, 분기 준수 점검 수행
인력 보안 | 투입 인력의 보안 통제 | 인력 변경 시 사전 통보 및 승인, 퇴사·전배 시 권한 즉시 회수
산출물 관리 | 운영 문서·산출물의 관리 및 인계 | 고객 지정 저장소 관리, 계약 종료 시 전량 인계 후 파기
컴플라이언스 관리 주기
점검 항목 | 주기 | 수행 내용 | 보고 형태
계정·권한 적정성 | 분기 | 미사용·과다 권한 식별 및 회수 | 권한 점검 보고서
보안 구성 준수 | 분기 | Azure Policy 기반 구성 준수 여부 평가 | 정책 준수 결과
보안 서약 이행 | 반기 / 인력 변경 시 | 투입 인력 보안 서약 및 교육 이행 확인 | 이행 확인서
자료 관리 상태 | 반기 | 제공 자료 보관·접근 현황 점검 | 자료 관리 점검표

## Slide 24
SLA 관리 체계
정기 보고 체계
01
02
비용 최적화(FinOps)
03
인수전환 및 기술이전
04
지속 개선 체계
05
운영 / 관리
부문
Your Trusted Partner in AI MSP
Ⅴ

## Slide 25: 1. SLA 관리 체계
SLA는 합의 → 측정 → 보고 → 개선의 순환 구조로 관리하며, 측정값은 서비스데스크 티켓과 모니터링 데이터에서 자동 산출합니다.
1) SLA 지표 정의 및 관리 방안
SLA 관리 순환 체계
① 지표 합의
② 측정 체계 구성
③ 실적 측정
④ 정기 보고
⑤ 미달 원인 분석
⑥ 개선 이행
제안 SLA 지표 (안)
구분 | 지표 | 측정 방법 | 목표 수준
가용성 | 서비스 가용률 | 모니터링 기반 중단 시간 집계 | [고객 협의 필요]
응답성 | 장애 등급별 최초 응답 시간 | 티켓 접수~최초 응답 시각 차 | [고객 협의 필요]
복구성 | 장애 등급별 복구 소요 시간 | 티켓 접수~서비스 정상화 시각 차 | [고객 협의 필요]
처리성 | SR 기한 내 처리율 | SLA 목표 내 종결 티켓 비율 | [고객 협의 필요]
운영성 | 정기 점검 이행률 | 계획 대비 실제 수행 건수 비율 | 100%
보고성 | 정기 보고 적시 제출률 | 약정 기한 내 제출 여부 | 100%
[고객 협의 필요] RFP에 SLA 등급 기준 및 목표 수치가 명시되지 않아 목표 수준을 임의로 산정하지 않았습니다. 계약 후 SLA 합의 시 확정하며, 합의 전까지는 당사 표준 대응 기준을 적용합니다.
SLA 미달 시 조치 절차
원인 분석
미달 항목별 근본 원인
분석 및 재발 요인 식별
개선 계획 제출
조치 방안·완료 시점을
포함한 개선 계획 제출
이행 및 검증
개선 과제 수행 후
다음 측정 주기에 효과 검증
협의체 보고
운영 협의체에 이행 현황
보고 및 고객 확인

## Slide 26: 2. 정기 보고 체계
일간·주간·월간·분기 4단계 보고 체계로 운영 현황의 상시 가시성을 제공하며, 모든 보고는 측정 데이터에 근거합니다.
1) 보고 주기 및 보고 내용
보고 체계
구분 | 주기 | 보고 내용 | 대상 | 형식
운영 현황 공유 | 일간 | 전일 장애·주요 요청 처리 현황, 당일 예정 작업 | 고객 운영 담당자 | 메일 / 대시보드
주간 운영 보고 | 주간 | 요청·장애 처리 현황, 변경 이행 내역, 이슈 및 조치 계획 | 고객 운영 담당자 | 보고서
월간 서비스 보고 | 월간 | SLA 측정 결과, 장애 분석, 비용 사용 현황, 개선 과제 진행 | 고객 관리 책임자 | 보고서 + 대면 보고
분기 서비스 리뷰 | 분기 | 서비스 수준 종합 평가, 보안 점검 결과, 중장기 개선 제안 | 고객 임원·협의체 | 리뷰 세션
수시 보고 | 발생 시 | P1 장애 발생·복구, 보안 이슈, 긴급 변경 | 고객 지정 연락 체계 | 즉시 통보 + 사후 보고서
운영 협의체 운영
협의체 | 주기 | 참여 | 주요 안건
운영 실무 협의 | 주간 | 고객 운영 담당자 / R2 딜리버리 매니저 / R4 운영 엔지니어 | 운영 이슈, 예정 작업, 변경 승인
서비스 관리 협의 | 월간 | 고객 관리 책임자 / R1 PM / R2 딜리버리 매니저 | SLA 실적, 개선 과제, 리스크
경영 리뷰 | 분기 | 고객 임원 / R1 PM | 서비스 수준 종합 평가, 중장기 개선 방향
[확인 필요] 보고 서식·제출 채널 및 협의체 구성은 고객 표준 양식이 있는 경우 해당 양식을 우선 적용합니다.

## Slide 27: 3. 비용 최적화(FinOps)
비용을 '가시화 → 분석 → 권고 → 실행 → 검증'의 순환으로 관리하여 근거 기반의 비용 절감 과제를 도출합니다.
1) Azure 비용 가시화 및 최적화
FinOps 운영 순환
① 가시화
(태그·구분)
② 분석
(사용 추이)
③ 권고
(절감 과제)
④ 실행
(변경관리)
⑤ 검증
(효과 측정)
비용 최적화 활동
활동 | 수행 내용 | 적용 도구 · 방식 | 보고
비용 가시화 | 관계사·서비스·환경 단위 비용 구분 및 대시보드 제공 | Azure Cost Management, 태그 체계 표준화 | 월간
사용량 분석 | 리소스별 사용률 추이 분석, 저사용·유휴 자원 식별 | Azure Monitor 메트릭, Advisor 권고 | 월간
구조 최적화 권고 | 인스턴스 크기 조정, 스토리지 계층 조정, 불필요 자원 정리 | Right-sizing 분석 | 월간
약정 할인 검토 | 안정적 상시 가동 워크로드 대상 예약 인스턴스·절감 계획 검토 | 사용 패턴 기반 시뮬레이션 | 분기
예산 관리 | 예산 임계치 설정 및 초과 예상 시 사전 경보 | Cost Alert | 상시
비용 절감 효과는 실제 사용 데이터 분석 후 산출하며, 근거 없는 절감률을 제시하지 않습니다. 모든 최적화 실행은 고객 승인 및 변경관리 절차를 거칩니다.
고객 가치
비용 투명성
누가·무엇에 얼마를 사용하는지
관계사 단위까지 확인 가능
예산 예측성
사용 추이 기반 예상 비용 제시로
예산 초과 사전 대응
근거 기반 절감
추정이 아닌 측정 데이터 기반
절감 과제 도출 및 효과 검증

## Slide 28: 4. 인수전환 및 기술이전
계약 시작의 인수(Transition-In)와 종료의 이관(Transition-Out)을 동일 수준으로 설계하여 운영 연속성과 고객의 자산 회수를 보장합니다.
1) Transition-In / Transition-Out 방안
인수(Transition-In) 절차 — P2 (기간 협의 후 확정)
단계 | 수행 내용 | 고객 협조 | 완료 기준
환경 실사 | 구독·리소스·계정·네트워크 구성 현황 조사 및 목록화 | 구성 정보 및 접근 권한 제공 | 환경 현황 목록 확정
문서 인수 | 기존 운영 문서, 절차서, 장애 이력, 구성 정보 인수 | 기존 운영사 협조 주선 | 인수 문서 목록 확인
계정·권한 이관 | 운영 계정 생성 및 권한 부여, 기존 권한 회수 계획 수립 | 권한 승인 및 보안 절차 안내 | 운영 접근 가능 확인
병행 운영 | 기존 운영 체계와 병행하며 실제 운영 상황 확인 | 기존 운영사 인수인계 참여 | 주요 운영 시나리오 검증
인수 완료 확인 | 인수 체크리스트 전 항목 확인 및 고객 승인 | 인수 완료 승인 | M2 서비스 정식 개시
기술이전 및 이관(Transition-Out) — P6 (기간 협의 후 확정)
구분 | 내용
기술이전 교육 | 운영 절차·장애 대응·모니터링 구성에 대한 교육 세션 제공, 교육 자료 및 Runbook 일체 제공
문서 인계 | 운영 문서, 구성 정보, 장애 이력, 변경 이력, 개선 과제 현황 전량 인계
계정 회수 | 당사 운영 계정 및 권한 전량 회수, 회수 결과 확인서 제출
자료 파기 | 인계 완료 후 보유 자료 파기 및 파기 확인서 제출 (NDA 기준 7일 이내)
안정화 지원 | 이관 후 협의된 기간 동안 문의 대응 지원 [고객 협의 필요 — 지원 기간]
[확인 필요] 기존 운영사 및 인수인계 가능 범위가 RFP에 명시되지 않아, 기존 운영사 협조 지연은 주요 일정 리스크로 관리합니다.

## Slide 29: 5. 지속 개선 체계
운영에서 축적된 데이터를 개선 과제로 전환하여 계약 기간 동안 서비스 수준을 단계적으로 향상시킵니다.
1) 운영 데이터 기반 개선 활동
개선 과제 도출 및 이행 순환
운영 데이터 수집
패턴·원인 분석
개선 과제 도출
고객 협의·승인
이행
효과 검증
개선 영역별 활동
개선 영역 | 분석 데이터 | 개선 활동 | 주기
장애 재발 방지 | 장애 이력, 원인 분석 결과 | 반복 장애의 근본 원인 제거, 모니터링 임계치 조정 | 월간
운영 효율화 | 반복 요청 유형, 처리 소요 시간 | 반복 작업 표준화·자동화, 서비스 카탈로그 확충 | 분기
아키텍처 개선 | 성능 지표, 리소스 사용률 | 구조적 병목 개선 및 확장성 확보 방안 제안 | 분기
보안 강화 | 보안 점검 결과, 권고 사항 | 취약 구성 개선, 권한 체계 재정비 | 분기
비용 최적화 | 비용·사용량 추이 | 유휴 자원 정리, 크기 조정, 약정 할인 검토 | 월간 / 분기
개선 관리 원칙
과제 등록·추적
도출된 모든 개선 과제는
등록·담당·기한을 부여하여 추적
고객 승인 기반
운영 환경에 영향을 주는 개선은
반드시 고객 승인 후 이행
효과 검증 의무
이행 후 동일 지표로 재측정하여
효과를 정량 확인

## Slide 30
기타
PROJECT EXECUTION PLAN
프로젝트 수행 단계
수행 일정 및 Milestone
01
02
수행 조직 및 역할
03
투입 인력 계획
04
고객 협조사항 및 리스크 관리
05
Ⅵ

## Slide 31: 1. 프로젝트 수행 단계
계약 기간 1년(52주)을 6개 단계로 구성하며, 인수·구축 단계와 정상 운영 단계를 병행 구조로 설계하여 서비스 공백을 방지합니다.
1) 전체 수행 단계 및 주요 활동
수행 단계 구성
단계 | 단계명 | 기간 | 주요 활동 | 주요 산출물
P1 | 착수 및 계획 수립 | 기간 협의 후 확정 | 착수 준비, 수행 계획 확정, 조직 구성, 의사소통 체계 수립 | 수행계획서, 착수보고서
P2 | 인수·전환 (Transition-In) | 기간 협의 후 확정 | 환경 실사, 문서 인수, 계정·권한 이관, 병행 운영, 인수 완료 확인 | 환경 현황서, 인수인계 확인서
P3 | 운영체계 구축 | 기간 협의 후 확정 | 운영 프로세스 정의, 모니터링·알람 구성, 서비스데스크 개설, SLA 합의 | 운영절차서, SLA 합의서
P4 | 정상 운영 (Steady State) | 기간 협의 후 확정 | SR 처리, 장애 대응, 변경·구성 관리, 정기 점검, 백업 점검, 정기 보고 | 운영 보고서, 점검 결과서
P5 | 개선 및 최적화 | 기간 협의 후 확정 | 개선 과제 도출·이행, 비용 최적화, 보안 점검, 아키텍처 개선 제안 | 개선 과제 관리대장
P6 | 종료 및 이관 (Transition-Out) | 기간 협의 후 확정 | 기술이전 교육, 문서·자산 인계, 계정 회수, 자료 파기, 종료 보고 | 기술이전 자료, 종료보고서
계약 시작일이 미확정된 점을 고려해 본 제안 일정은 상대 기간으로 표기했으며, 기준 일정은 계약 후 확정합니다.

## Slide 32: 2. 수행 일정 및 Milestone
인수 완료 시점(W4)을 서비스 정식 개시 기준으로 설정하고, 6개 Milestone으로 진척을 관리합니다.
1) 전체 일정 및 주요 Milestone
전체 수행 일정 (서비스 개시 기준 상대 주차)
기간 협의 후 확정
기간 협의 후 확정
기간 협의 후 확정
기간 협의 후 확정
기간 협의 후 확정
기간 협의 후 확정
기간 협의 후 확정
P1 착수 및 계획 수립
기간 협의 후 확정
P2 인수·전환
기간 협의 후 확정
P3 운영체계 구축
기간 협의 후 확정
P4 정상 운영
기간 협의 후 확정
P5 개선 및 최적화
기간 협의 후 확정
P6 종료 및 이관
기간 협의 후 확정
주요 Milestone
구분 | Milestone | 시점 | 완료 기준 | 고객 확인
M1 | 착수 보고 | W1 | 수행계획서 및 수행 조직 확정 | 착수보고 승인
M2 | 인수 완료 · 서비스 정식 개시 | W4 | 인수 체크리스트 전 항목 확인, 운영 접근 권한 확보 | 인수인계 확인서 승인
M3 | 운영체계 구축 완료 | W6 | 모니터링·알람·서비스데스크 정상 가동, SLA 합의 완료 | 운영절차서·SLA 승인
M4 | 초기 안정화 검토 | W12 | 초기 3개월 운영 실적 평가 및 보완 과제 도출 | 안정화 검토 보고
M5 | 반기 서비스 리뷰 | W26 | 반기 SLA 실적 종합 평가 및 개선 방향 합의 | 리뷰 결과 확인
M6 | 계약 종료 · 이관 완료 | W52 | 기술이전·문서 인계·계정 회수·자료 파기 완료 | 종료보고 승인

## Slide 33: 3. 수행 조직 및 역할
서비스 총괄 PM 아래 딜리버리·기술·운영·보안 기능을 배치한 전담 조직을 구성하며, 고객 협의체와의 보고 라인을 명확히 정의합니다.
1) 수행 조직도 및 역할 정의
수행 조직 구성
고객 운영 협의체
고객 관리 책임자 / 운영 담당자
R1 서비스 총괄 PM (특급)
R2 서비스 딜리버리 매니저 (고급 이상)
보고 · 협의
R3 Azure Architect
특급
아키텍처·기술 자문
3차 기술지원
R4 운영 엔지니어 (4명)
중급 2 / 초급 2
모니터링·장애 대응
변경·점검 수행
R5 보안·운영통제
고급 이상
계정·권한 관리
보안 로그·점검
R7 FinOps 담당
중급 이상
비용 분석·최적화
예산 관리
R8 인수·기술이전
고급 이상
인수인계·기술이전
문서·산출물 관리
역할 및 책임 (R&R)
역할 | 주요 책임 | 투입 단계
R1 서비스 총괄 PM | 계약 이행 총괄, 리스크 관리, 경영 리뷰 보고, 최종 의사결정 | P1~P6 (전 기간)
R2 서비스 딜리버리 매니저 | 일상 서비스 관리, SLA 측정·보고, 협의체 운영, 개선 과제 관리 | P1~P6 (전 기간)
R3 Azure Architect | 아키텍처 검토, 3차 기술지원, 구조 개선 제안, 중대 장애 원인 분석 | P2~P5
R4 운영 엔지니어 | 모니터링 대응, SR 처리, 장애 조치, 정기 점검, 변경 수행 | P2~P6
R5 보안·운영통제 | 계정·권한 관리, 보안 로그 점검, 정책 준수 점검, 감사 대응 | P2~P6
R6 네트워크 운영 | Azure 네트워크·하이브리드 연결·DNS·방화벽 구성 및 변경 검증 | P2~P6
R7 FinOps 담당 | 비용 가시화, 사용량 분석, 최적화 권고, 예산 경보 관리 | P3~P5
R8 인수·기술이전 | 인수인계 수행, 운영 문서화, 기술이전 교육, 이관 수행 | P2, P6
R9 서비스데스크 | 요청·장애 접수, 분류, 1차 대응, 진행 상황 통보 (R4 겸임 운영) | P3~P6

## Slide 34: 4. 투입 인력 계획
MSP 운영 전문 인력을 역할에 따라 편성하며, 핵심 역할에는 동등 등급의 대체 인력을 지정합니다.
1) 역할별 투입 인력 및 등급
역할별 투입 인력 계획
역할 | 필요 등급 | 인원 | 투입 인력 (안) | 대체 인력 | 투입 구간
R1 서비스 총괄 PM | 특급 | 1 | CI-01 문태윤 (Azure Solutions Architect Expert) | AX-01 김가온 | P1~P6
R2 서비스 딜리버리 매니저 | 고급 이상 | 1 | CI-02 배수아 (Azure Administrator Associate) | CI-07 서유찬 | P1~P6
R3 Azure Architect | 고급 이상 | 1 | CI-06 김도윤 (Azure Solutions Architect Expert) | CI-02 배수아 | P2~P5
R4 운영 엔지니어 | 중급 2 / 초급 2 | 4 | CI-03 조현우, CI-08 정민호, CI-05 장우진, CI-14 한유림 | CI-12 박시온, CI-18 백승현, CI-16 권민서, CI-20 홍서준 | P2~P6
R5 보안·운영통제 | 중급 이상 | 1 | CI-09 오지훈 (Azure Security Engineer Associate) | CI-04 신예린 | P2~P6
R6 네트워크 운영 | 중급 이상 | 1 | CI-07 서유찬 (Azure Network Engineer Associate) | CI-04 신예린 | P2~P6
R7 FinOps 담당 | 중급 이상 | 1 | CI-11 윤재혁 (Azure Administrator Associate) | CI-12 박시온 | P3~P5
R8 인수·기술이전 | 중급 이상 | 1 | CI-13 이도윤 (Azure Solutions Architect Expert) | CI-10 임하진 | P1, P6
R9 서비스데스크 | 초급 이상 | 1 | CI-15 서진우 (Azure Administrator Associate) | CI-20 홍서준 | P1~P6
CI팀 기준 계획 투입 인원은 12명이며, 타 사업 배정 여부와 투입 가능 시점을 확인한 뒤 최종 확정합니다. 최종 M/M은 대상 규모와 운영 시간 확정 후 산정합니다.
인력 운영 원칙
전담 배정
본 사업 투입 인력은
타 사업과 중복 배정하지 않음
대체 인력 지정
핵심 역할은 동등 등급
대체 인력 사전 지정
변경 사전 통보
인력 변경 시 사전 통보 및
고객 승인 후 교체
인수인계 의무
인력 교체 시 최소 인수인계
기간 확보 후 전환
네트워크 운영은 R6 역할로 편성합니다. 본 계획은 원격 운영 기준이며, 상주·현장 지원이 요구되는 경우 협의 후 별도 인력과 비용에 반영합니다.

## Slide 35: 5. 고객 협조사항 및 리스크 관리
성공적인 서비스 개시를 위해 고객 협조가 필요한 항목과 일정상 Dependency를 사전에 정의하여 리스크를 관리합니다.
1) 선행 조건, Dependency 및 리스크
고객 협조 요청 사항
구분 | 협조 요청 내용 | 필요 시점
환경 정보 제공 | 구독·리소스·계정·네트워크 구성 현황 및 운영 대상 범위 확정 자료 | W1 (착수 즉시)
접근 권한 부여 | 운영 수행에 필요한 계정 생성 및 권한 부여, 보안 절차 안내 | 기간 협의 후 확정
기존 운영사 협조 | 기존 운영 체계의 문서·이력 인수를 위한 협조 주선 | 기간 협의 후 확정
보안 정책 제공 | 고객 보안 기준과 준수 요구사항 제공 | W2
SLA 합의 | SLA 지표 및 목표 수준 협의·확정 | 기간 협의 후 확정
운영 담당자 지정 | 일상 협의 및 승인 권한을 가진 고객 담당자 지정 | W1
승인 체계 확정 | 변경 승인 절차 및 승인 권한자 확정 | 기간 협의 후 확정
주요 Dependency 및 리스크
구분 | 내용 | 영향 | 대응 방안
D2 (최우선 경로) | 계정·권한 이관 지연 시 운영 전 영역 착수 불가 | 높음 | 착수 즉시 권한 신청, 주간 단위 진행 점검
D3 | 기존 운영사 인수인계 협조 미확보 | 높음 | 문서 인수 불가 시 자체 실사로 대체 수행
R-1 (범위) | 운영 대상 규모(리소스·계정) 미확정으로 인한 투입 산정 오차 | 높음 | 확정 자료 수령 후 투입 계획 재산정 협의
R-2 (일정) | 서비스 개시일 미확정 | 중간 | 상대 주차 기준 계획 수립, 확정 후 즉시 절대일자 전환
R-3 (SLA) | SLA 기준 미합의 상태의 서비스 개시 | 중간 | 합의 전까지 당사 표준 대응 기준 적용 및 명문화
R-4 (상주) | 상주·현장지원 요건 미확정에 따른 비용·인력 변동 | 중간 | 요건 확정 후 인력·비용 반영 협의

## Slide 36
별첨
APPENDIX
Ⅶ
요구사항 대응 요약
고객 확인 필요 사항
01
02
용어 약어표
제출 서류 체크리스트
03
04

## Slide 37: 1. 요구사항 대응 요약
요구사항 문서 간 항목 차이는 확인 후 합의된 기준으로 정리합니다.
1) RFP 요구사항 대응 현황
요구사항 분류별 대응 현황
분류 | 코드 | 건수 | 주요 내용 | 제안서 반영 위치
관리 체계 | MST | 3 | 전반적 운영 관리 체계 및 수행 방침 | Ⅲ-1 서비스 체계, Ⅵ-1 수행 단계
일반 | GEN | 5 | 제안 일반 요구사항 및 수행 조건 | Ⅰ-2 제안 범위, Ⅵ-3 수행 조직
서비스 운영 | SVC | 10 | 서비스데스크, SR 처리, 기술 문의 대응 | Ⅲ-2 SR 처리, Ⅲ-5 기술지원
운영 관리 | OPS | 12 | 모니터링, 장애 대응, 변경·구성·백업·패치 관리 | Ⅲ-3 모니터링, Ⅲ-4 장애·변경
보안 | SEC | 10 | 계정·권한, 접근통제, 로그·감사, 정책 준수 | Ⅳ-1 ~ Ⅳ-4 보안 부문 전체
거버넌스 | GOV | 7 | SLA, 정기 보고, 협의체, 문서 관리 | Ⅴ-1 SLA, Ⅴ-2 보고 체계
비용 | FIN | 3 | 요구사항 문서 간 항목 차이는 확인 후 합의된 기준으로 정리합니다. | Ⅴ-3 비용 최적화
인수·이관 | TRN | 3 | 인수인계, 기술이전, 계약 종료 이관 | Ⅴ-4 인수전환 및 기술이전
합계 | - | 53 | 본문 52건 + 준수표 전용 1건 (합집합 기준) | -
요구사항 문서 간 항목 차이는 확인 후 합의된 기준으로 정리합니다.

## Slide 38: 2. 고객 확인 필요 사항
정확한 서비스 범위와 비용 산정을 위해 아래 항목에 대한 발주처 확인을 요청드립니다.
1) 제안 확정을 위한 확인 요청 사항
필수 확인 사항
No | 구분 | 확인 요청 내용 | 미확정 시 영향
1 | 운영 규모 | 대상 범위·산정 기준·요구사항 간 차이는 관련 담당자 확인 후 확정합니다. | 투입 인력·비용 산정 불가
2 | 서비스 개시일 | 서비스 개시 기준일 (Ⅰ-3 일정과 Ⅰ-5 '협의 후 결정' 상충) | 전체 일정 확정 불가
3 | SLA 기준 | 장애 등급별 응답·복구 목표 시간, 가용률 목표 수준 | SLA 준수 책임 범위 불명확
4 | 야간·휴일 지원 | 지원 시간대(24×7 / 평일 주간 등) 및 온콜 대응 범위 | 인력 편성·비용 산정 변동
5 | 상주·현장지원 | 상주 필수 여부, 인원, 등급, 근무지 (가격 구성 3번 항목) | 가격 제안서 작성 불가
6 | 기존 운영사 | 기존 운영 주체 및 인수인계 협조 가능 범위 | 인수 일정 지연 리스크
7 | 네트워크 범위 | 네트워크 구성·회선 운영의 MSP 책임 범위 포함 여부 | 역할(R6) 편성 및 인력 확보 필요
8 | 과금 방식 | 대상 범위·산정 기준·요구사항 간 차이는 관련 담당자 확인 후 확정합니다. | 가격 제안 산정 기준 불명확
9 | 준수표 기준 | 대상 범위·산정 기준·요구사항 간 차이는 관련 담당자 확인 후 확정합니다. | 준수표 제출 기준 불명확
10 | 대상 범위·산정 기준·요구사항 간 차이는 관련 담당자 확인 후 확정합니다. | 대상 범위·산정 기준·요구사항 간 차이는 관련 담당자 확인 후 확정합니다. | 요구사항 해석 차이 발생
대상 범위·산정 기준·요구사항 간 차이는 관련 담당자 확인 후 확정합니다.

## Slide 39: 3. 용어 약어표
본 제안서에서 사용된 주요 용어와 약어의 정의입니다.
1) 본 제안서 사용 용어 정의
용어 정의
용어 / 약어 | 정의 | 용어 / 약어 | 정의
MSP | Managed Service Provider — 클라우드 환경의 운영·기술지원을 대행하는 서비스 제공자 | SLA | Service Level Agreement — 합의된 서비스 수준 기준
SR | Service Request — 고객의 서비스 요청 (변경·조회·작업 요청 등) | RFC | Request for Change — 구성 변경 요청 및 승인 절차
RBAC | Role Based Access Control — 역할 기반 접근 통제 | CAB | Change Advisory Board — 변경 검토·승인 협의체
Entra ID | Microsoft Entra ID — Azure 통합 ID·접근 관리 서비스 | KQL | Kusto Query Language — Log Analytics 로그 질의 언어
FinOps | 클라우드 비용의 가시화·분석·최적화 운영 체계 | Runbook | 표준화된 운영·장애 조치 절차 문서
Transition-In | 기존 운영 체계로부터의 서비스 인수 과정 | Transition-Out | 계약 종료 시 운영 자산·기술의 이관 과정
P1 ~ P4 (장애) | 장애 영향도 기반 등급 (P1 긴급 ~ P4 낮음) | P1 ~ P6 (단계) | 본 제안서의 프로젝트 수행 단계 구분
장애 등급(P1~P4)과 프로젝트 수행 단계(P1~P6)는 표기가 유사하므로, 본 제안서에서는 문맥에 따라 '장애 등급' 또는 '단계'를 명시하여 구분합니다.

## Slide 40: 4. 제출 서류 체크리스트
노바시온테크그룹 Azure MSP 사업의 제안 일정과 제출 문서를 안내합니다.
4) 제안 제출 일정 및 체크리스트
제안 제출 일정
RFP 공고
2026.11.02
질의 접수 마감
2026.11.09
제안서 제출 마감
2026.11.16
제안 발표·평가
2026.11.20
우선협상·계약
2026.11.27
서비스 개시
2027.01.01
제출 서류 체크리스트
No | 제출 서류 | 형태 | 상태
1 | 제안서 | PDF | 필수
2 | 가격제안서 | 별도 파일 | 필수
3 | 입찰참가신청서 | 전자서식 | 필수
4 | 사업자등록증 | PDF | 필수
5 | 법인인감증명서 및 사용인감계 | PDF | 필수
6 | 국세·지방세 납세증명서 | PDF | 필수
7 | 보안서약서 | 서명본 PDF | 필수
8 | 신용평가등급확인서 | PDF | 필수
9 | 유사사업 실적증명서 | PDF | 해당 시
10 | 투입인력 이력 및 자격 확인서 | PDF | 필수
제출처 및 문의 창구
구분 | 내용
제출처 | 노바시온테크그룹 디지털혁신실 (전자 제출)
사업 문의 | IT서비스기획팀 / 사업담당
기술 문의 | 클라우드플랫폼팀 / 기술담당